# PRD — MVP 1.0

## PueriCare

### Sistema Inteligente para Acompanhamento da Puericultura

Versão: 1.0 (MVP)

Status: Planejamento

Objetivo: Construção de um protótipo funcional para validação clínica.

# 1. Visão Geral

## Objetivo

Desenvolver um aplicativo simples que permita ao profissional registrar uma consulta de puericultura de forma organizada e obter apoio científico através de Inteligência Artificial baseada em documentos oficiais.

O MVP não pretende substituir o raciocínio clínico nem contemplar toda a complexidade da puericultura. Seu propósito é validar o fluxo de uso, a experiência do profissional e a utilidade do sistema durante consultas reais.

# 2. Público-alvo

## Usuário principal

- Pediatras

- Médicos de Família

- Enfermeiros

- Residentes em Pediatria

## Usuário secundário

Pais e responsáveis (apenas por meio dos relatórios exportados).

# 3. Escopo do MVP

O sistema será composto por seis módulos principais:

- Dashboard

- Pacientes

- Consulta

- Crescimento

- Desenvolvimento

- Assistente IA

- Relatórios

# 4. Objetivos do MVP

Ao final do desenvolvimento, o profissional deverá ser capaz de:

- cadastrar uma criança;

- registrar uma consulta de puericultura;

- acompanhar peso, altura e perímetro cefálico;

- registrar marcos do desenvolvimento;

- consultar recomendações científicas;

- gerar um relatório da consulta.

# 5. Funcionalidades

## 5.1 Login

### Requisitos

- Login por e-mail e senha.

- Recuperação de senha.

- Sessão persistente.

## 5.2 Dashboard

Exibir:

- total de crianças cadastradas;

- consultas realizadas;

- últimas consultas;

- botão "Nova Consulta";

- botão "Novo Paciente".

## 5.3 Cadastro da Criança

### Dados da criança

- Nome

- Data de nascimento

- Sexo

### Responsável

- Nome

- Telefone

### Dados ao nascimento

- Idade gestacional

- Tipo de parto

- Peso

- Comprimento

- Perímetro cefálico

## 5.4 Lista de Pacientes

Permitir:

- pesquisar por nome;

- editar cadastro;

- excluir cadastro;

- iniciar consulta.

# 6. Consulta

Cada consulta possuirá:

## Dados básicos

- Data

- Idade calculada automaticamente

## Alimentação

Campo de texto livre.

## Sono

Campo de texto livre.

## Desenvolvimento

Checklist conforme idade.

## Vacinação

Campo simples:

- Em dia

- Atrasada

- Não informado

## Observações clínicas

Campo de texto livre.

## Conduta

Campo de texto livre.

# 7. Crescimento

Registrar:

- Peso

- Altura

- Perímetro cefálico

Exibir:

- histórico;

- gráfico temporal.

Neste MVP não serão implementadas curvas completas da OMS.

# 8. Desenvolvimento

O sistema apresentará um checklist baseado na idade.

Exemplo:

### 12 meses

- fica em pé;

- anda com apoio;

- fala "mamã";

- pinça fina.

### 24 meses

- corre;

- sobe escadas;

- frases com duas palavras;

- identifica objetos.

### 36 meses

- monta frases;

- brinca simbolicamente;

- salta.

Os marcos serão parametrizados.

# 9. Assistente IA

Objetivo:

Responder dúvidas utilizando apenas documentos científicos cadastrados.

Exemplos:

- alimentação complementar;

- aleitamento;

- sono seguro;

- vacinação;

- desenvolvimento.

Sempre apresentar:

- resposta;

- referência utilizada.

Não poderá:

- diagnosticar;

- prescrever medicamentos;

- emitir laudos.

# 10. Relatório

Após finalizar a consulta:

Botão:

Gerar Relatório

A IA produzirá um texto organizado contendo:

- identificação;

- motivo da consulta;

- crescimento;

- desenvolvimento;

- alimentação;

- sono;

- vacinação;

- observações;

- conduta.

O profissional poderá editar antes da exportação.

Exportação:

- PDF.

# 11. Banco de Dados

Coleções:

users

children

consultations

growth

development

knowledge

reports

# 12. Estrutura das Coleções

## users

id

nome

email

createdAt

## children

id

nome

sexo

dataNascimento

responsavel

telefone

idadeGestacional

tipoParto

pesoNascimento

comprimentoNascimento

pcNascimento

createdAt

## consultations

id

childId

date

feeding

sleep

vaccination

observations

conduct

createdAt

## growth

id

childId

date

weight

height

headCircumference

## development

id

childId

date

milestones

## knowledge

Armazenará os documentos científicos utilizados pelo RAG.

## reports

Relatórios gerados.

# 13. Inteligência Artificial

A IA utilizará RAG.

Fluxo:

Pergunta

↓

Busca Vetorial

↓

Documentos Científicos

↓

LLM

↓

Resposta

↓

Citação da Fonte

# 14. Fontes Científicas Iniciais

- Organização Mundial da Saúde (OMS)

- Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

- Ministério da Saúde

Os documentos serão adicionados manualmente nesta fase.

# 15. Requisitos Não Funcionais

- Interface responsiva.

- Tempo de carregamento inferior a 3 segundos.

- Autenticação via Firebase.

- Banco de dados Firestore.

- Armazenamento no Firebase Storage.

- Deploy na Vercel.

- Compatível com desktop e dispositivos móveis.

# 16. Tecnologias

## Frontend

- Next.js

- React

- TypeScript

- Tailwind CSS

## Backend

- Firebase Authentication

- Firestore

- Storage

- Cloud Functions (quando necessário)

## IA

- OpenAI API

- Embeddings

- Busca vetorial no Firestore

# 17. Critérios de Aceite

O MVP será considerado concluído quando for possível:

- cadastrar uma criança;

- localizar um paciente pelo nome;

- registrar uma consulta;

- registrar medidas de crescimento;

- registrar marcos do desenvolvimento;

- consultar a IA utilizando documentos científicos;

- gerar um relatório em PDF;

- acessar o sistema por desktop e celular;

- armazenar todos os dados no Firestore.

# 18. Funcionalidades Fora do Escopo

Não fazem parte do MVP:

- Agenda de consultas.

- Portal para pais.

- Controle financeiro.

- Telemedicina.

- Prescrição eletrônica.

- Curvas completas da OMS.

- Motor avançado de regras clínicas.

- Atualização automática do RAG.

- Integrações com sistemas externos.

- Aplicativo nativo para Android/iOS.

- Funcionamento offline.

# 19. Roadmap Pós-MVP

Após a validação clínica do protótipo, a evolução prevista é:

- Versão 1.1: Curvas completas da OMS e alertas automáticos de crescimento.

- Versão 1.2: Calendário vacinal detalhado e acompanhamento alimentar estruturado.

- Versão 1.3: Motor de regras clínicas, relatórios avançados e linha do tempo do paciente.

- Versão 2.0: Portal do responsável, atualização supervisionada da base científica, integrações e recursos avançados de apoio à decisão clínica.

Este PRD mantém o escopo intencionalmente enxuto, permitindo desenvolver um protótipo utilizável em ambiente clínico, obter feedback de profissionais e orientar a evolução do produto com base em uso real.