# Planejamento do MVP — Aplicativo de Puericultura com RAG Científico Supervisionado

## 1. Objetivo do MVP

Entregar uma primeira versão funcional capaz de:

- cadastrar profissionais, responsáveis e crianças;

- registrar consultas de puericultura;

- acompanhar crescimento e desenvolvimento;

- registrar alimentação, sono e vacinação;

- gerar alertas básicos;

- produzir resumo clínico;

- consultar uma base científica por RAG;

- detectar novos documentos em fontes autorizadas;

- encaminhar novos conteúdos para revisão antes da publicação.

O MVP não deve tentar implementar todos os módulos previstos no produto final.

# 2. Problema que o MVP resolve

O sistema deve reduzir quatro dificuldades principais:

- informações clínicas espalhadas;

- ausência de acompanhamento longitudinal organizado;

- dificuldade de identificar pendências e sinais de atenção;

- dificuldade de consultar rapidamente orientações confiáveis.

# 3. Público inicial

## Usuário principal

- pediatra;

- médico de família;

- profissional autorizado que realiza acompanhamento infantil.

## Usuário secundário

- responsável pela criança.

No MVP, o portal do responsável pode ser limitado a visualização de informações e orientações liberadas pelo profissional.

# 4. Faixa etária inicial

Para reduzir complexidade:

Nascimento até 24 meses

Essa faixa concentra:

- crescimento acelerado;

- aleitamento;

- alimentação complementar;

- vacinação;

- desenvolvimento;

- sono;

- prevenção de acidentes;

- maior frequência de consultas.

A expansão para 2 a 5 anos fica para versões posteriores.

# 5. Escopo funcional do MVP

## Módulo 1 — Autenticação e perfis

### Funcionalidades

- login por e-mail e senha;

- recuperação de senha;

- perfil profissional;

- perfil administrador;

- perfil responsável;

- controle de acesso;

- encerramento de sessão;

- bloqueio de conta.

### Perfis

ADMIN

PROFESSIONAL

CAREGIVER

## Módulo 2 — Cadastro da criança

### Dados mínimos

- nome completo;

- data de nascimento;

- sexo registrado;

- nome social, se aplicável;

- responsável principal;

- telefone;

- e-mail;

- número do Cartão SUS, opcional;

- plano de saúde, opcional;

- pediatra ou profissional responsável;

- informações de nascimento.

### Dados perinatais

- idade gestacional;

- tipo de parto;

- peso ao nascer;

- comprimento ao nascer;

- perímetro cefálico;

- Apgar;

- prematuridade;

- internação neonatal;

- intercorrências.

## Módulo 3 — Consulta de puericultura

A consulta deve ser estruturada em blocos.

### Blocos mínimos

- motivo da consulta;

- intercorrências desde a última consulta;

- antropometria;

- alimentação;

- sono;

- desenvolvimento;

- vacinação;

- eliminações;

- saúde bucal;

- segurança;

- exame e observações;

- plano e orientações.

### Modos de preenchimento

- campos estruturados;

- texto livre;

- checklist;

- seleção rápida;

- salvamento como rascunho.

## Módulo 4 — Crescimento

### Dados

- peso;

- comprimento ou estatura;

- perímetro cefálico;

- IMC, quando aplicável;

- data da medição.

### Funções

- cálculo automático da idade em dias e meses;

- histórico de medidas;

- gráfico de evolução;

- percentil;

- escore-Z;

- indicação de tendência;

- alerta de valor ausente ou discrepante.

### Indicadores iniciais

- peso para idade;

- comprimento para idade;

- peso para comprimento;

- perímetro cefálico para idade.

Os cálculos devem ser determinísticos, sem IA.

## Módulo 5 — Desenvolvimento

### Domínios

- motor grosso;

- motor fino;

- comunicação;

- cognição;

- social e adaptativo.

### Funcionalidades

- checklist por faixa etária;

- registro de marco presente, ausente ou não avaliado;

- observação livre;

- comparação com avaliações anteriores;

- alerta de marco importante ausente;

- indicação de necessidade de reavaliação.

### Estados

ACHIEVED

NOT_ACHIEVED

NOT_EVALUATED

UNCERTAIN

O sistema não deve emitir diagnóstico.

## Módulo 6 — Alimentação

### Campos mínimos

- aleitamento materno;

- fórmula;

- uso de mamadeira;

- introdução alimentar;

- consistência dos alimentos;

- frequência de refeições;

- ingestão de água;

- alergias;

- dificuldades alimentares;

- engasgos;

- recusa alimentar;

- suplementação prescrita.

### Alertas iniciais

- alimentação complementar registrada antes da idade configurada;

- uso persistente de consistência inadequada;

- relato recorrente de engasgo;

- ausência de acompanhamento em criança com dificuldade alimentar.

## Módulo 7 — Sono

### Campos

- local de sono;

- posição inicial;

- número de despertares;

- duração aproximada;

- rotina;

- ronco;

- pausas respiratórias relatadas;

- uso de telas antes de dormir;

- compartilhamento de cama.

### Alertas

- sono em posição inadequada conforme a faixa etária;

- presença de objetos soltos no berço;

- relato de pausa respiratória;

- ronco persistente;

- rotina de sono incompatível com orientação cadastrada.

## Módulo 8 — Vacinação

### MVP

- cadastro do calendário vacinal;

- registro de doses;

- data de aplicação;

- lote opcional;

- estabelecimento;

- próximas vacinas;

- vacinas atrasadas;

- alertas de pendência.

### Limitação inicial

O calendário será carregado manualmente por administrador autorizado.

A atualização automática do calendário não entra diretamente em produção sem revisão.

## Módulo 9 — Alertas clínicos básicos

O motor de alertas deve ser baseado em regras explícitas.

### Categorias

INFO

ATTENTION

HIGH_PRIORITY

### Exemplos

- vacina atrasada;

- medida antropométrica ausente;

- queda relevante na curva;

- marco prioritário ausente;

- retorno vencido;

- engasgo recorrente;

- relato de pausa respiratória;

- ausência de consulta há período definido.

### Regras

Cada alerta deve registrar:

- motivo;

- fonte científica;

- data de criação;

- gravidade;

- situação;

- responsável pela resolução;

- ação tomada.

## Módulo 10 — Linha do tempo

Exibir em ordem cronológica:

- consultas;

- medidas;

- vacinas;

- alertas;

- intercorrências;

- orientações;

- documentos;

- atualizações clínicas.

## Módulo 11 — Relatório básico

Gerar um relatório em PDF contendo:

- identificação da criança;

- dados perinatais;

- medidas atuais;

- desenvolvimento;

- alimentação;

- sono;

- vacinação;

- alertas;

- plano;

- orientações;

- profissional responsável;

- data.

O documento deve ser editável antes da emissão.

# 6. Escopo do RAG no MVP

O RAG do MVP deve ser restrito e supervisionado.

## O que ele fará

- indexar documentos oficiais;

- responder perguntas sobre puericultura;

- recuperar trechos relevantes;

- apresentar fontes;

- informar data e instituição;

- gerar resumo de recomendações;

- detectar novos documentos em fontes previamente cadastradas;

- colocar novos documentos em fila de revisão.

## O que ele não fará

- alterar regras clínicas;

- atualizar calendário vacinal automaticamente;

- criar recomendações sem fonte;

- substituir diagnóstico;

- interpretar exames;

- prescrever tratamento;

- publicar documentos sem revisão.

# 7. Fontes iniciais do RAG

Para o MVP, limitar a base a um conjunto pequeno e controlado.

## Fontes prioritárias

- Ministério da Saúde;

- Organização Mundial da Saúde;

- Sociedade Brasileira de Pediatria;

- Sociedade Brasileira de Imunizações;

- CDC;

- American Academy of Pediatrics;

- documentos do ENANI.

## Temas iniciais

- aleitamento;

- alimentação complementar;

- crescimento;

- desenvolvimento;

- sono seguro;

- vacinação;

- prevenção de acidentes;

- saúde bucal;

- tempo de tela;

- saúde mental do cuidador.

# 8. Autoalimentação do RAG no MVP

A automação deve começar de forma simples.

## Métodos incluídos

- monitoramento de URLs cadastradas;

- leitura de RSS, quando disponível;

- leitura de sitemap;

- comparação de data de modificação;

- comparação de hash;

- importação manual de PDF;

- cadastro manual de DOI ou PMID.

## Fluxo

Fonte autorizada

↓

Verificação programada

↓

Documento novo ou alterado

↓

Download

↓

Extração de texto

↓

Metadados

↓

Classificação

↓

Fila de revisão

↓

Aprovação humana

↓

Fragmentação

↓

Embeddings

↓

Publicação no RAG

# 9. Painel científico do MVP

## Tela: Fontes

Campos:

- instituição;

- URL;

- tema;

- tipo de conector;

- frequência;

- estado;

- última verificação;

- último sucesso;

- erro atual.

## Tela: Documentos pendentes

- título;

- instituição;

- data;

- tipo;

- tema;

- documento anterior relacionado;

- status;

- pontuação preliminar.

## Tela: Revisão

- texto original;

- resumo automático;

- recomendações extraídas;

- diferenças em relação à versão anterior;

- possíveis conflitos;

- aprovar;

- rejeitar;

- solicitar ajuste.

# 10. Arquitetura técnica recomendada

## Frontend

- Next.js;

- React;

- TypeScript;

- Tailwind CSS;

- React Hook Form;

- Zod;

- Recharts.

## Backend

- Firebase Authentication;

- Cloud Firestore;

- Cloud Storage;

- Cloud Functions ou Cloud Run;

- Firebase App Check;

- Firebase Admin SDK.

## IA e RAG

- API de LLM;

- embeddings;

- busca vetorial;

- busca textual;

- reranking simples;

- respostas com citações.

## Processamento documental

- parser de PDF;

- parser de HTML;

- sanitização;

- extração de metadados;

- geração de hash;

- fila de processamento.

## Agendamentos

- Cloud Scheduler;

- Pub/Sub ou Cloud Tasks;

- workers assíncronos.

# 11. Estrutura mínima do banco de dados

users

professionals

caregivers

children

consultations

growthRecords

developmentAssessments

feedingRecords

sleepRecords

vaccinationRecords

clinicalAlerts

timelineEvents

reports

knowledgeSources

discoveredDocuments

knowledgeDocuments

knowledgeVersions

knowledgeChunks

scientificReviews

syncRuns

auditLogs

notifications

# 12. Entidades principais

## Child

type Child = {

id: string;

professionalId: string;

caregiverIds: string[];

fullName: string;

birthDate: string;

sexAtBirth: "female" | "male" | "other" | "not_informed";

gestationalAgeWeeks?: number;

birthWeightGrams?: number;

birthLengthCm?: number;

birthHeadCircumferenceCm?: number;

apgar1?: number;

apgar5?: number;

premature: boolean;

neonatalHospitalization: boolean;

active: boolean;

createdAt: string;

updatedAt: string;

};

## Consultation

type Consultation = {

id: string;

childId: string;

professionalId: string;

consultationDate: string;

ageInDays: number;

reason?: string;

intervalHistory?: string;

clinicalNotes?: string;

assessment?: string;

plan?: string;

status: "draft" | "completed" | "cancelled";

createdAt: string;

updatedAt: string;

};

## KnowledgeDocument

type KnowledgeDocument = {

id: string;

sourceId: string;

title: string;

organization: string;

sourceUrl: string;

publicationType: string;

topics: string[];

publicationDate?: string;

revisionDate?: string;

evidenceScore: number;

reviewStatus:

| "discovered"

| "processing"

| "pending_review"

| "approved"

| "published"

| "rejected"

| "superseded"

| "withdrawn";

currentVersionId?: string;

createdAt: string;

updatedAt: string;

};

# 13. Regras de segurança

## Controle de acesso

- o profissional acessa apenas seus pacientes;

- o responsável acessa apenas crianças vinculadas;

- o administrador científico não acessa dados clínicos sem autorização;

- o revisor científico acessa apenas a base documental;

- operações críticas exigem autenticação recente.

## Proteções

- criptografia em trânsito;

- controle por regras do Firestore;

- logs de acesso;

- trilha de alterações;

- App Check;

- rate limiting;

- validação de arquivos;

- antivírus;

- sanitização de HTML;

- bloqueio de scripts;

- backup automático.

# 14. LGPD no MVP

## Requisitos obrigatórios

- consentimento;

- finalidade de tratamento;

- minimização de dados;

- controle de acesso;

- registro de atividades;

- exportação de dados;

- correção de dados;

- exclusão ou anonimização, quando aplicável;

- política de retenção;

- termo de responsabilidade;

- registro de incidentes.

## Dados sensíveis

Dados de saúde devem receber proteção diferenciada.

# 15. Itens fora do MVP

Não incluir inicialmente:

- integração com laboratórios;

- prescrição eletrônica;

- teleconsulta;

- cobrança;

- integração com convênios;

- integração automática com o PNI;

- agenda médica completa;

- aplicativo nativo;

- funcionamento offline completo;

- reconhecimento de voz;

- interpretação automática de exames;

- protocolos licenciados;

- diagnóstico automatizado;

- recomendação farmacológica;

- integração com dispositivos;

- portal familiar completo;

- notificações por WhatsApp;

- análise preditiva avançada.

# 16. Backlog priorizado

## Prioridade P0 — Obrigatório

- autenticação;

- perfis;

- cadastro da criança;

- consulta;

- crescimento;

- desenvolvimento;

- alimentação;

- sono;

- vacinação;

- alertas;

- linha do tempo;

- PDF;

- base científica;

- busca RAG;

- citações;

- revisão documental;

- auditoria.

## Prioridade P1 — Importante

- portal do responsável;

- notificações;

- resumo longitudinal;

- comparação entre consultas;

- painel científico;

- detecção de atualização por hash;

- importação de PDF;

- monitoramento de URL.

## Prioridade P2 — Posterior

- PubMed automático;

- Crossref;

- reranking avançado;

- detecção de conflitos;

- comparação semântica de versões;

- propostas de atualização de regras;

- painel de indicadores.

# 17. Plano de implementação por fases

## Fase 0 — Preparação

### Entregas

- definição de escopo;

- arquitetura;

- mapa de telas;

- modelo de dados;

- permissões;

- repositório;

- ambientes;

- CI/CD;

- documentação.

### Critério de aceite

- ambiente local funcional;

- ambiente de testes;

- ambiente de produção separado;

- deploy automatizado;

- regras básicas de segurança.

## Fase 1 — Fundação do sistema

### Entregas

- login;

- recuperação de senha;

- perfis;

- permissões;

- cadastro de profissional;

- cadastro de responsável;

- cadastro da criança;

- auditoria inicial.

### Critério de aceite

- cada perfil vê apenas o que lhe pertence;

- cadastro completo salvo;

- validações funcionando;

- nenhuma operação sem autenticação.

## Fase 2 — Núcleo clínico

### Entregas

- consulta;

- crescimento;

- desenvolvimento;

- alimentação;

- sono;

- vacinação;

- linha do tempo.

### Critério de aceite

- consulta pode ser salva como rascunho;

- medidas aparecem em histórico;

- marcos são registrados;

- vacinas são controladas;

- dados permanecem vinculados à criança correta.

## Fase 3 — Alertas e relatórios

### Entregas

- motor de regras;

- alertas;

- classificação por gravidade;

- resolução de alertas;

- relatório PDF;

- resumo clínico.

### Critério de aceite

- alertas são reproduzíveis;

- toda regra possui fonte;

- relatório pode ser revisado antes da emissão;

- relatório não inclui dados inventados.

## Fase 4 — RAG inicial

### Entregas

- upload de PDF;

- extração;

- fragmentação;

- embeddings;

- busca vetorial;

- resposta com citação;

- filtros por tema;

- controle de versão.

### Critério de aceite

- toda resposta contém referência;

- ausência de evidência gera resposta de insuficiência;

- documento rejeitado não aparece;

- versão antiga não é recuperada como vigente.

## Fase 5 — Autoalimentação supervisionada

### Entregas

- cadastro de fontes;

- monitoramento de URLs;

- RSS;

- sitemap;

- detecção por hash;

- fila de documentos;

- revisão;

- publicação;

- logs de sincronização.

### Critério de aceite

- documento novo é detectado;

- atualização gera nova versão;

- conteúdo não é publicado sem aprovação;

- erros são registrados;

- fonte pode ser desativada.

## Fase 6 — Validação e piloto

### Entregas

- testes automatizados;

- testes clínicos;

- testes de segurança;

- testes de usabilidade;

- correções;

- piloto com poucos usuários;

- documentação.

### Critério de aceite

- fluxos críticos aprovados;

- sem erros graves;

- segurança revisada;

- fontes científicas verificadas;

- backup testado;

- recuperação de dados testada.

# 18. Planejamento em sprints

## Sprint 1

- projeto;

- autenticação;

- perfis;

- regras de acesso;

- estrutura do banco.

## Sprint 2

- cadastro da criança;

- responsáveis;

- dados perinatais;

- listagem e busca.

## Sprint 3

- consulta;

- rascunho;

- evolução clínica;

- linha do tempo.

## Sprint 4

- crescimento;

- gráficos;

- cálculos;

- validação de medidas.

## Sprint 5

- desenvolvimento;

- marcos;

- alertas básicos.

## Sprint 6

- alimentação;

- sono;

- vacinação.

## Sprint 7

- motor de regras;

- alertas;

- painel clínico.

## Sprint 8

- relatórios;

- PDF;

- resumo longitudinal.

## Sprint 9

- base científica;

- upload;

- extração;

- metadados;

- revisão.

## Sprint 10

- chunks;

- embeddings;

- busca;

- citações.

## Sprint 11

- monitoramento de fontes;

- hash;

- RSS;

- sitemap;

- sincronização.

## Sprint 12

- testes;

- segurança;

- piloto;

- ajustes;

- deploy.

# 19. Critérios gerais de aceite

O MVP estará apto ao piloto quando:

- profissionais puderem cadastrar crianças;

- consultas puderem ser registradas;

- medidas puderem ser acompanhadas;

- marcos puderem ser avaliados;

- vacinação puder ser controlada;

- alertas básicos funcionarem;

- relatórios puderem ser emitidos;

- RAG responder com fontes;

- documentos puderem ser revisados;

- fontes autorizadas puderem ser monitoradas;

- nenhuma atualização científica for publicada diretamente;

- todas as operações críticas tiverem log;

- dados de usuários diferentes permanecerem isolados;

- backup e restauração tiverem sido testados.

# 20. Indicadores do MVP

## Produto

- número de crianças cadastradas;

- consultas concluídas;

- tempo médio de preenchimento;

- campos abandonados;

- relatórios gerados;

- alertas resolvidos.

## Clínico

- vacinas pendentes identificadas;

- marcos ausentes sinalizados;

- quedas de curva detectadas;

- retornos vencidos;

- orientações registradas.

## RAG

- documentos ativos;

- documentos pendentes;

- fontes sincronizadas;

- falhas de sincronização;

- respostas com citação;

- consultas sem evidência suficiente;

- documentos atualizados;

- conteúdos rejeitados.

# 21. Equipe mínima

- 1 responsável pelo produto;

- 1 desenvolvedor full stack;

- 1 profissional de UX/UI, mesmo que parcial;

- 1 pediatra ou médico revisor;

- 1 profissional responsável por privacidade e segurança, mesmo que consultivo;

- 1 pessoa para validação científica do RAG.

Em desenvolvimento assistido por IA, parte das funções técnicas pode ser concentrada, mas a revisão clínica não deve ser substituída.

# 22. Prazo estimado

## Cenário enxuto

- 12 a 16 semanas.

## Cenário mais seguro

- 16 a 24 semanas.

A diferença depende principalmente de:

- validação das curvas;

- qualidade do motor de regras;

- revisão das fontes;

- segurança;

- testes clínicos;

- complexidade dos relatórios.

# 23. Estratégia de lançamento

## Piloto inicial

- 1 a 3 profissionais;

- 20 a 50 crianças;

- duração de 30 a 60 dias;

- ambiente controlado;

- coleta estruturada de erros;

- sem liberação pública.

## Após o piloto

- corrigir falhas;

- revisar regras;

- simplificar formulários;

- ajustar alertas;

- melhorar respostas do RAG;

- revisar consentimentos;

- preparar expansão.

# 24. Resultado esperado do MVP

Ao final, o produto deverá permitir:

Cadastrar criança

↓

Registrar consulta

↓

Acompanhar crescimento

↓

Avaliar desenvolvimento

↓

Registrar alimentação, sono e vacinas

↓

Gerar alertas

↓

Consultar base científica

↓

Emitir relatório

↓

Detectar atualização em fonte oficial

↓

Enviar conteúdo para revisão

↓

Publicar nova versão no RAG

## Decisão de produto

O MVP deve priorizar três pilares:

- registro clínico simples;

- alertas determinísticos;

- base científica supervisionada.

A autoalimentação completa, com análise avançada de conflitos e atualização semântica sofisticada, deve ser construída após a validação do núcleo clínico.