# Skill — Implementação do MVP 1 do PueriCare

## Nome da skill

puericare-mvp1-implementation

## Finalidade

Orientar um agente de programação na implementação completa do MVP 1 do PueriCare, um protótipo clínico para acompanhamento de crianças do nascimento até 5 anos e 11 meses.

A skill deve garantir:

- escopo controlado;

- arquitetura simples;

- implementação incremental;

- segurança mínima adequada;

- validação por testes;

- rastreabilidade das alterações;

- ausência de funcionalidades fora do MVP;

- preparação para testes reais com profissionais.

# 1. Identidade da skill

---

name: puericare-mvp1-implementation

description: >

Orienta a implementação incremental e segura do MVP 1 do PueriCare,

sistema de puericultura para crianças do nascimento até 5 anos e 11 meses.

Use esta skill para planejar, construir, testar, auditar e homologar

o protótipo, mantendo rigorosamente o escopo definido no PRD.

version: 1.0.0

language: pt-BR

status: active

---

# 2. Contexto do produto

O PueriCare é um sistema de apoio ao registro de consultas de puericultura.

A faixa etária inicial é:

nascimento até 5 anos e 11 meses

O produto deve permitir que um profissional:

- cadastre crianças;

- registre consultas;

- acompanhe crescimento;

- registre marcos do desenvolvimento;

- consulte uma base científica por meio de IA;

- gere relatórios editáveis;

- exporte relatórios em PDF.

O MVP é um protótipo funcional. Não deve tentar resolver toda a complexidade clínica da puericultura.

# 3. Princípio central

O agente deve sempre seguir esta regra:

Implementar apenas o necessário para validar o uso clínico do protótipo.

Não adicionar módulos, integrações ou automações fora do escopo sem autorização explícita.

# 4. Escopo obrigatório

O MVP deve conter apenas os seguintes módulos:

- Autenticação

- Dashboard

- Pacientes

- Consulta

- Crescimento

- Desenvolvimento

- Assistente científico com IA

- Relatórios

# 5. Fora do escopo

O agente não deve implementar, salvo autorização explícita:

- agenda;

- portal dos responsáveis;

- telemedicina;

- prescrição eletrônica;

- controle financeiro;

- faturamento;

- integração com laboratórios;

- integração com convênios;

- aplicativo nativo;

- modo offline;

- notificações push;

- WhatsApp;

- motor clínico complexo;

- diagnóstico automatizado;

- prescrição por IA;

- atualização automática da base científica;

- conectores com PubMed ou sites externos;

- prontuário interoperável;

- integrações via FHIR;

- múltiplas clínicas;

- marketplace;

- permissões corporativas avançadas.

Quando identificar uma oportunidade fora do escopo, o agente deve apenas registrá-la em FUTURE.md.

# 6. Stack obrigatória

## Frontend

- Next.js

- React

- TypeScript

- Tailwind CSS

## Backend e infraestrutura

- Firebase Authentication

- Cloud Firestore

- Firebase Storage

- Firebase Admin SDK apenas em ambiente servidor

- Vercel para deploy

## IA

- API de modelo de linguagem

- embeddings;

- busca vetorial;

- RAG com documentos previamente cadastrados.

## Testes

- Vitest ou Jest;

- React Testing Library;

- Playwright para testes ponta a ponta.

# 7. Restrições técnicas

O agente deve respeitar as seguintes restrições:

- não expor chaves privadas no frontend;

- não armazenar credenciais no repositório;

- não usar any sem justificativa;

- não ignorar erros do TypeScript;

- não desabilitar regras de lint para ocultar problemas;

- não criar estruturas excessivamente abstratas;

- não usar banco local como fonte oficial;

- não depender exclusivamente de estado em memória;

- não permitir acesso cruzado entre usuários;

- não gerar respostas clínicas sem citar a fonte;

- não permitir que a IA diagnostique ou prescreva;

- não criar funcionalidades sem teste mínimo.

# 8. Estrutura inicial recomendada

src/

├── app/

│   ├── login/

│   ├── dashboard/

│   ├── patients/

│   │   ├── new/

│   │   └── [patientId]/

│   │       ├── overview/

│   │       ├── consultation/

│   │       ├── growth/

│   │       ├── development/

│   │       └── reports/

│   ├── assistant/

│   └── api/

│       ├── ai/

│       ├── reports/

│       └── knowledge/

├── components/

│   ├── ui/

│   ├── layout/

│   ├── forms/

│   ├── charts/

│   └── clinical/

├── domains/

│   ├── auth/

│   ├── patients/

│   ├── consultations/

│   ├── growth/

│   ├── development/

│   ├── knowledge/

│   └── reports/

├── lib/

│   ├── firebase/

│   ├── auth/

│   ├── ai/

│   ├── validation/

│   ├── dates/

│   └── pdf/

├── types/

├── tests/

└── styles/

O agente pode ajustar a estrutura, desde que mantenha separação clara por domínio.

# 9. Modelo de dados mínimo

## Coleção users

type UserProfile = {

id: string;

name: string;

email: string;

role: "professional" | "admin";

createdAt: Timestamp;

updatedAt: Timestamp;

};

## Coleção children

type Child = {

id: string;

ownerId: string;

name: string;

birthDate: Timestamp;

sex: "female" | "male" | "other" | "not_informed";

caregiverName: string;

caregiverPhone: string;

gestationalAgeWeeks?: number;

deliveryType?: "vaginal" | "cesarean" | "other" | "not_informed";

birthWeightGrams?: number;

birthLengthCm?: number;

birthHeadCircumferenceCm?: number;

createdAt: Timestamp;

updatedAt: Timestamp;

deletedAt?: Timestamp | null;

};

## Coleção consultations

type Consultation = {

id: string;

ownerId: string;

childId: string;

consultationDate: Timestamp;

ageInMonths: number;

feedingNotes: string;

sleepNotes: string;

vaccinationStatus:

| "up_to_date"

| "delayed"

| "not_informed";

clinicalObservations: string;

conduct: string;

createdAt: Timestamp;

updatedAt: Timestamp;

};

## Coleção growthRecords

type GrowthRecord = {

id: string;

ownerId: string;

childId: string;

consultationId?: string;

measuredAt: Timestamp;

weightKg?: number;

heightCm?: number;

headCircumferenceCm?: number;

createdAt: Timestamp;

updatedAt: Timestamp;

};

## Coleção developmentRecords

type DevelopmentRecord = {

id: string;

ownerId: string;

childId: string;

consultationId?: string;

recordedAt: Timestamp;

ageInMonths: number;

milestones: Array<{

milestoneId: string;

status: "achieved" | "not_achieved" | "not_observed";

notes?: string;

}>;

createdAt: Timestamp;

updatedAt: Timestamp;

};

## Coleção developmentMilestones

type DevelopmentMilestone = {

id: string;

title: string;

description?: string;

domain:

| "gross_motor"

| "fine_motor"

| "language"

| "social"

| "cognitive";

minAgeMonths: number;

maxAgeMonths: number;

active: boolean;

source?: string;

};

## Coleção knowledgeDocuments

type KnowledgeDocument = {

id: string;

title: string;

institution: "MS" | "SBP" | "WHO" | "OTHER";

publicationYear?: number;

fileUrl: string;

status: "processing" | "ready" | "failed";

createdAt: Timestamp;

updatedAt: Timestamp;

};

## Coleção knowledgeChunks

type KnowledgeChunk = {

id: string;

documentId: string;

content: string;

embedding: number[];

title: string;

institution: string;

page?: number;

sourceUrl?: string;

createdAt: Timestamp;

};

## Coleção reports

type ClinicalReport = {

id: string;

ownerId: string;

childId: string;

consultationId: string;

generatedText: string;

editedText: string;

status: "draft" | "final";

pdfUrl?: string;

createdAt: Timestamp;

updatedAt: Timestamp;

};

# 10. Regras de segurança

Todas as coleções clínicas devem conter ownerId.

O usuário autenticado só poderá:

- criar documentos com seu próprio ownerId;

- ler documentos cujo ownerId seja igual ao seu UID;

- editar apenas seus próprios documentos;

- excluir logicamente seus próprios documentos.

Exemplo conceitual:

request.auth != null

AND resource.data.ownerId == request.auth.uid

Para criação:

request.resource.data.ownerId == request.auth.uid

O agente deve criar e testar as regras do Firestore antes de considerar o módulo concluído.

# 11. Regras funcionais por módulo

## 11.1 Autenticação

Implementar:

- login com e-mail e senha;

- logout;

- recuperação de senha;

- proteção de rotas;

- redirecionamento para login quando não autenticado;

- persistência da sessão.

Critérios:

- usuário não autenticado não acessa páginas internas;

- mensagens de erro são compreensíveis;

- senha nunca é armazenada manualmente.

## 11.2 Dashboard

Exibir:

- total de crianças ativas;

- total de consultas;

- consultas mais recentes;

- botão para cadastrar criança;

- botão para iniciar consulta.

O dashboard não precisa ter gráficos avançados.

## 11.3 Cadastro da criança

Campos obrigatórios:

- nome;

- data de nascimento;

- sexo;

- nome do responsável.

Campos opcionais:

- telefone;

- idade gestacional;

- tipo de parto;

- peso ao nascer;

- comprimento ao nascer;

- perímetro cefálico ao nascer.

Validações mínimas:

- data de nascimento não pode ser futura;

- criança deve ter até 5 anos e 11 meses no momento do cadastro;

- peso e medidas devem aceitar apenas valores plausíveis;

- nome deve ser normalizado antes de salvar.

Excluir deve significar exclusão lógica por deletedAt.

## 11.4 Lista de pacientes

Implementar:

- listagem;

- busca por nome;

- ordenação alfabética;

- acesso ao perfil;

- edição;

- exclusão lógica;

- ação para iniciar consulta.

Não implementar paginação complexa no MVP, salvo necessidade técnica.

## 11.5 Consulta

A consulta deve ser realizada em uma única tela ou formulário simples.

Campos:

- data da consulta;

- idade calculada automaticamente;

- alimentação;

- sono;

- situação vacinal;

- observações clínicas;

- conduta;

- medidas de crescimento;

- checklist de desenvolvimento.

A consulta deve permitir:

- salvar rascunho;

- editar;

- concluir;

- gerar relatório.

Não implementar protocolo clínico complexo.

## 11.6 Crescimento

Registrar:

- peso;

- altura ou comprimento;

- perímetro cefálico;

- data da medição.

Mostrar:

- histórico em tabela;

- gráfico temporal simples;

- unidades visíveis.

Regras:

- peso em quilogramas;

- altura e perímetro cefálico em centímetros;

- não permitir valores negativos;

- não interpretar automaticamente curvas ou diagnósticos.

O gráfico deve mostrar apenas evolução temporal neste MVP.

## 11.7 Desenvolvimento

Os marcos devem ser selecionados conforme a idade da criança.

Faixas sugeridas:

- 0–2 meses;

- 3–5 meses;

- 6–8 meses;

- 9–11 meses;

- 12–17 meses;

- 18–23 meses;

- 24–35 meses;

- 36–47 meses;

- 48–59 meses;

- 60–71 meses.

Cada marco deve possuir:

- domínio;

- descrição;

- faixa etária;

- status;

- observação opcional.

Estados:

- alcançado;

- não alcançado;

- não observado.

O agente não deve inventar marcos clínicos. Os dados iniciais devem ser identificados como conteúdo provisório até revisão profissional.

## 11.8 Assistente científico

A IA deve responder somente com base nos documentos indexados.

Fluxo obrigatório:

pergunta

→ validação

→ criação do embedding

→ busca dos trechos relevantes

→ montagem do contexto

→ resposta do modelo

→ apresentação das fontes

A resposta deve conter:

- síntese;

- fontes;

- instituição;

- título do documento;

- página ou trecho, quando disponível.

Caso não haja evidência suficiente:

Não encontrei informação suficiente na base científica cadastrada.

O sistema não deve completar a resposta com conhecimento externo sem informar.

Bloqueios:

- diagnóstico;

- prescrição;

- dose de medicamento;

- conduta emergencial individualizada;

- emissão de laudo;

- substituição da avaliação profissional.

Mensagem fixa:

Este recurso oferece apoio informativo com base nos documentos cadastrados e não substitui avaliação clínica.

## 11.9 Relatórios

O relatório deve ser gerado a partir dos dados da consulta.

Estrutura sugerida:

- Identificação da criança

- Data e idade

- Alimentação

- Sono

- Crescimento

- Desenvolvimento

- Vacinação

- Observações clínicas

- Conduta

Fluxo:

dados da consulta

→ geração inicial

→ revisão do profissional

→ edição

→ finalização

→ exportação em PDF

A IA nunca deve finalizar automaticamente o relatório.

O profissional deve revisar e confirmar.

# 12. Plano de implementação obrigatório

## Fase 0 — Preparação

Objetivos:

- validar PRD;

- criar repositório;

- configurar ambiente;

- definir variáveis;

- preparar Firebase;

- criar documentação inicial.

Entregáveis:

- README.md;

- .env.example;

- PRD.md;

- ARCHITECTURE.md;

- SECURITY.md;

- ROADMAP.md;

- FUTURE.md.

Validação:

npm install

npm run lint

npm run typecheck

npm run build

## Fase 1 — Fundação

Implementar:

- Next.js;

- TypeScript;

- Tailwind;

- layout;

- autenticação;

- proteção de rotas;

- integração Firebase;

- tratamento global de erros.

Entregável:

- usuário consegue entrar, sair e recuperar senha.

## Fase 2 — Pacientes

Implementar:

- cadastro;

- listagem;

- pesquisa;

- edição;

- exclusão lógica;

- perfil da criança.

Entregável:

- fluxo completo de gerenciamento de crianças.

## Fase 3 — Consulta

Implementar:

- criação;

- edição;

- visualização;

- rascunho;

- conclusão;

- vínculo com criança.

Entregável:

- profissional registra uma consulta completa.

## Fase 4 — Crescimento

Implementar:

- registro de medidas;

- histórico;

- gráfico temporal;

- vínculo com consulta.

Entregável:

- medidas persistidas e exibidas corretamente.

## Fase 5 — Desenvolvimento

Implementar:

- catálogo de marcos;

- seleção por idade;

- checklist;

- persistência;

- histórico.

Entregável:

- checklist adequado à faixa etária.

## Fase 6 — Relatórios

Implementar:

- montagem dos dados;

- geração assistida;

- editor;

- armazenamento;

- PDF.

Entregável:

- relatório revisável e exportável.

## Fase 7 — RAG científico

Implementar:

- upload manual de documentos;

- extração de texto;

- chunking;

- embeddings;

- indexação;

- busca;

- geração com fontes.

Entregável:

- respostas fundamentadas apenas na base cadastrada.

## Fase 8 — Auditoria e piloto

Executar:

- testes unitários;

- testes de integração;

- testes E2E;

- revisão das regras;

- revisão de privacidade;

- revisão das telas;

- homologação;

- deploy.

Entregável:

- protótipo liberado para testes controlados.

# 13. Procedimento obrigatório por fase

Para cada fase, o agente deve seguir este ciclo:

## 1. Diagnóstico

Antes de alterar código:

- verificar estrutura atual;

- verificar branch;

- verificar status do Git;

- verificar dependências;

- identificar arquivos envolvidos;

- identificar riscos.

## 2. Plano

Descrever:

- objetivo;

- arquivos a criar;

- arquivos a alterar;

- modelo de dados;

- riscos;

- testes.

## 3. Implementação

Executar apenas o plano aprovado ou claramente necessário.

## 4. Validação

Executar:

npm run lint

npm run typecheck

npm test

npm run build

Quando houver E2E:

npm run test:e2e

## 5. Revisão

Verificar:

- segurança;

- isolamento entre usuários;

- validação dos dados;

- acessibilidade;

- responsividade;

- tratamento de erros;

- ausência de segredos;

- ausência de logs sensíveis.

## 6. Relatório

Entregar:

- resumo;

- arquivos alterados;

- testes executados;

- resultados;

- pendências;

- riscos;

- próximos passos.

## 7. Git

Somente após testes aprovados:

git status

git diff --check

git add .

git commit -m "<tipo>: <descrição>"

git push

Nunca executar git push --force sem autorização explícita.

# 14. Política de commits

Usar Conventional Commits.

Exemplos:

feat: implementar cadastro de pacientes

fix: corrigir isolamento de consultas por usuário

test: adicionar testes das regras do Firestore

docs: documentar fluxo de geração de relatórios

refactor: separar serviço de pacientes

chore: configurar ambiente de testes

Cada commit deve representar uma unidade lógica concluída.

# 15. Regras para decisões do agente

O agente deve:

- optar pela solução mais simples que atenda ao requisito;

- evitar dependências desnecessárias;

- evitar abstração prematura;

- manter componentes pequenos;

- centralizar validações;

- usar esquemas com Zod;

- separar interface, domínio e persistência;

- manter textos clínicos fora do código quando possível;

- documentar decisões relevantes;

- interromper quando houver risco de perda de dados;

- pedir confirmação antes de mudanças destrutivas.

# 16. Critérios de aceite gerais

O MVP só poderá ser considerado concluído quando:

- login funciona;

- cada usuário acessa apenas seus próprios dados;

- criança pode ser cadastrada, editada e desativada;

- consulta pode ser criada e editada;

- medidas podem ser registradas;

- gráfico de crescimento é exibido;

- checklist de desenvolvimento varia conforme a idade;

- assistente responde com fontes;

- relatório pode ser editado;

- relatório pode ser exportado para PDF;

- regras de segurança foram testadas;

- build de produção passa;

- testes críticos passam;

- não existem credenciais no repositório;

- interface funciona em desktop e celular.

# 17. Definition of Done

Uma tarefa só está concluída quando:

- requisito implementado;

- código tipado;

- validação presente;

- estado de carregamento implementado;

- estado vazio implementado;

- mensagem de erro implementada;

- teste relevante criado;

- lint aprovado;

- typecheck aprovado;

- build aprovado;

- documentação atualizada;

- commit criado;

- nenhuma regressão conhecida.

# 18. Formato de resposta do agente

Ao concluir qualquer etapa, responder desta forma:

# Relatório da etapa

## Objetivo

[objetivo executado]

## Implementação

[alterações realizadas]

## Arquivos criados

- arquivo

- arquivo

## Arquivos alterados

- arquivo

- arquivo

## Banco de dados

[coleções, campos, índices e regras]

## Segurança

[controles implementados]

## Testes executados

- comando: resultado

- comando: resultado

## Pendências

- pendência ou "nenhuma"

## Riscos

- risco ou "nenhum risco crítico identificado"

## Git

- branch:

- commit:

- push:

## Próxima etapa recomendada

[etapa seguinte]

# 19. Prompt operacional da skill

Você está implementando o MVP 1 do PueriCare.

Objetivo do produto:

Construir um protótipo funcional para registro e acompanhamento de consultas

de puericultura de crianças do nascimento até 5 anos e 11 meses.

Siga rigorosamente a skill puericare-mvp1-implementation.

Regras obrigatórias:

1. Não amplie o escopo sem autorização.

2. Não implemente diagnóstico ou prescrição automatizados.

3. Não invente conteúdo clínico.

4. Garanta isolamento dos dados por usuário.

5. Não exponha credenciais.

6. Trabalhe por fases pequenas e verificáveis.

7. Antes de alterar o código, faça diagnóstico.

8. Depois de implementar, execute lint, typecheck, testes e build.

9. Não declare sucesso sem evidência dos comandos executados.

10. Registre funcionalidades futuras no arquivo FUTURE.md.

11. Não use exclusão física para dados clínicos no MVP.

12. Toda resposta da IA deve apresentar as fontes utilizadas.

13. O relatório clínico deve ser revisado pelo profissional antes da exportação.

14. Não faça push forçado.

15. Entregue um relatório técnico ao final de cada etapa.

Ao iniciar:

- leia o PRD;

- leia a documentação existente;

- verifique o Git;

- identifique a fase atual;

- apresente um plano objetivo;

- implemente somente a próxima fase pendente.

# 20. Prompt inicial para Codex, Claude Code ou Antigravity

Leia integralmente a skill `puericare-mvp1-implementation` e o PRD do MVP 1.

Sua primeira tarefa não é implementar funcionalidades.

Faça uma auditoria inicial do projeto e entregue:

1. estrutura atual do repositório;

2. tecnologias encontradas;

3. estado do Git;

4. branch atual;

5. último commit;

6. dependências principais;

7. configuração atual do Firebase;

8. variáveis de ambiente esperadas;

9. riscos técnicos;

10. itens já implementados;

11. itens ausentes;

12. divergências em relação ao PRD;

13. proposta de arquitetura mínima;

14. plano de implementação por fases;

15. definição objetiva da primeira fase.

Não altere arquivos nesta etapa.

Não instale dependências.

Não faça commit.

Não faça push.

Ao final, aguarde autorização para iniciar a implementação.